## Slide 1
QualiJournal
중기과제 실행계획
비동기 작업 시스템과 UI 개선
2025년 10월 6일

## Slide 2
목표 및 전략
비동기 워크플로
Flow API로 작업을 비동기 실행하고 job_id 반환
실시간 스트리밍
SSE를 통해 상태 업데이트, 폴링으로 폴백
프런트엔드 개선
모달·슬라이더·KPI 업데이트 및 접근성
보고서/내보내기
일일 보고서와 CSV/MD 내보내기 구현
테스트/문서
API 검증·회귀 테스트와 README 업데이트
[1]

## Slide 3
비동기 작업 아키텍처
사용자 플로우 버튼 클릭
Flow API /api/tasks/flow/{kind}
job_id 반환
TaskManager 상태 저장 (메모리/Redis)
오케스트레이터 서브프로세스로 작업 실행
SSE 스트림/폴링
[2] [3]

## Slide 4
SSE 스트리밍
Server‑Sent Events (SSE) • 클라이언트가 하나의 HTTP 연결을 열어 서버의 푸시를 수신합니다. • WebSocket보다 간단하며 오버헤드가 적습니다. • 자동 재연결과 방화벽 친화적. • 한 방향 통신, UTF‑8만 지원.
from fastapi import FastAPI, StreamingResponse import json, asyncio async def event_generator(job_id):
while True:
state
= task_manager.get_state(job_id)
yield f"data: {json.dumps(state)}
"
if state.get('status') in {'done', 'error', 'canceled'}:
break
await asyncio.sleep(0.5) @app.get('/api/tasks/{job_id}/stream') async def stream(job_id: str):
return StreamingResponse(event_generator(job_id), media_type='text/event-stream')
폴백: SSE가 지원되지 않으면 /api/tasks/{job_id}를 주기적으로 폴링합니다.
[4] [5] [6]

## Slide 5
프런트엔드 개선사항
진행률 모달
각 단계 아이콘, 실행시간, 취소 및 로그 표시
게이트 임계값
슬라이더로 승인기준 조정; config API 호출
KPI 자동 새로고침
30초 간격으로 /api/status 호출하여 지표 업데이트
테마 & 접근성
라이트/다크 통합; WCAG 대비기준 만족
폴백 로직: 서버가 비동기 플래그를 제공하지 않으면 /api/flow/{kind}로 자동 전환
[7]

## Slide 6
보고서 및 내보내기 기능
엔드포인트 | 작업 | 도구 호출 | 결과
/api/report | 지정 날짜/키워드로 일일 보고서 생성 | make_daily_report.py | archive/reports/{date}_{kw}.md
/api/enrich/keyword | 키워드 카드 요약·번역 | enrich_cards.py | enriched keyword file
/api/enrich/selection | 선택본 요약·번역 | enrich_cards.py | enriched selection file
/api/export/md | 발행본을 마크다운으로 내보내기 | - | markdown archive
/api/export/csv | 발행본을 CSV로 내보내기 | - | UTF‑8 BOM CSV
[8]

## Slide 7
테스트, 문서화 및 일정
테스트 작성
• 비동기 API 정상 동작/에러 처리 • SSE 스트림 테스트 (Starlette TestClient) • 회귀 테스트 (d3_regression_check.py)
문서화
• README에 비동기 사용법, 폴백 로직 추가 • 관리자 가이드에 게이트 임계값 조정 설명
1
• 비동기 API 스켈레톤
• TaskManager 설계
• Gate config API
2
• SSE 스트림 구현
• 모달UI 개선
• KPI & 슬라이더
3
• 보고서/요약 API
• 내보내기 기능
• 테마 통합
4
• 테스트·회귀 통합
• 문서 완성
• 버그 수정
주별 일정
[9] [10]

## Slide 8
위험요소 및 대응전략
비동기 오류
예외 발생 시 status=error로 기록하고 스트림 종료; try/except로 모든 subprocess 래핑
메모리 누수
TaskManager 인터페이스 설계; 장기적으로 Redis/DB에 상태 저장
SSE 미지원
브라우저가 SSE를 지원하지 않으면 자동으로 폴링으로 전환
보안
토큰 기반 인증과 HTTPS 적용; API에 인증 필요하도록 Depends 주입
[11]

## Slide 9
결론과 다음 단계
비동기 처리와 실시간 스트리밍은 관리자의 생산성과 사용자 경험을 획기적으로 향상시킵니다. 계획된 개선사항을 단계별로 구현하고 지속적인 테스트와 문서화를 병행한다면, 향후 고도화와 마이크로서비스 분리에도 대응할 수 있습니다. 다음 단계:
• 비동기 API 완성과 상태 저장소 확장
• 프런트엔드 UI 세부조정과 접근성 테스트
• 인증·보안 체계 설계 및 국제화 준비
[12]